Připravované záměry v Obci Chanovice  -  výhled na období 2018 až 2023.
· Opravy povrchů místních komunikací v celé obci, prioritně Holkovice - Plácek, (předpoklad 5/2018 až 12/2020), 5,5 mil.
· Oprava a přestavba bývalé obecné školy v Def. Lažanech na bydlení, příprava projektové dokumentace (předpoklad realizace 2017 až 2019), 2,5 – 4,5 mil. (následně prodej bytů)
· V Újezdu u Chanovic je připravována výstavba čtyř řadových domů z bývalých maštalí, probíhá aktualizace projektu a připravuje se aktualizace územního plánu na širší využití území – vše jako příprava před předáním jednotlivým stavebníkům (předpoklad realizace stavby 05/2018 až 06/2019), 1,5 mil.
· Úpravy u Holkovic, ochrana proti přívalovým dešťům (předpoklad realizace 2018 až 2023).
· Dále jednat s církví římskokatolickou ohledně prodeje fary v Chanovicích a vybudování dvou objektů pro seniory, zdravotně postižené a jinak potřebné občany (cca 5-7 menších bytů), včetně sociálních služeb (předpoklad 2018 až 2022), 10 mil..
· Oprava a přestavba bývalého hostince v Def. Lažanech, řešit záměr, příprava projektové dokumentace (předpoklad realizace 2018 až 2020). 
· Modernizace hřišť u MŠ a ZŠ, a doplňování venkovního vybavení sportovního areálu Chanovice.
Další střednědobé priority:
oprava kanalizací, jejich rozšiřování a doplňování
8 000 000 Kč
oprava vodovodů, jejich rozšiřování a doplňování
8 000 000 Kč

opravy místních komunikací (celá obec)                                                                              5 000 000 Kč

přístrojové a další vybavení OÚ (počítač, police, apod.)                                                         500 000 Kč

opravy KD (střecha, topení, kanalizace, vodovod, wc, elektro, apod.)                                1 500 000 Kč

zázemí sportovního areálu (sportovní vybavení, šatny, wc, sklady, apod.)
2 000 000 Kč

ubytovna zámecký areál Chanovice (či hledat jiné využití podkroví)
7 500 000 Kč
majetková řešení pozemků v obci                                                                                            700 000 Kč

příprava pozemků pro výstavbu – úřední část (celá obec), aktualizace ÚP                          1 000 000 Kč

postupná příprava pozemků pro výstavbu cca 30 RD (celá obec)
15 000 000 Kč

úprava návsí, dosadba zeleně, vybavení                                                                               2 500 000 Kč

úprava vodních nádrží
900 000 Kč

Financování uvažováno zajistit i dle aktuálních dotačních programů, samozřejmě musí být zajištěno spolufinancování z vlastních zdrojů obce. 
Všechny výše uvedené akce jsou velmi nákladné na možnosti Obce Chanovice, ale snad se postupně podaří realizovat.
11/2017, Petr Klásek.
PAGE  
1

